贵阳市“十三五”交通发展专项规划

一、规划背景

（一）中央城市工作会议

当前和今后一个时期，我国城市工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以人为本、科学发展，完善城市治理体系，提高城市治理能力，着力解决城市病等突出问题，不断提升城市竞争力，提高新型城镇化水平，走出一条中国特色城市发展道路。

（二）中共贵州省委十一届六次全会

中共贵州省委十一届六次全会通过《中共贵州省委关于制定贵州省国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》：贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，守住发展和生态两条底线，坚持加速发展、加快转型、推动新跨越主基调，深入推进工业强省和城镇化带动主战略，突出抓好大数据、大扶贫两大战略行动，培植后发优势，奋力后发赶超，走出一条有别于东部、不同于西部其他省份的发展新路，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，确保与全国同步全面建成小康社会。

着力抓好重大基础设施。加快完善现代综合交通运输网络，构建多式联运、互联互通的交通格局。抓住“十三五”重大发展机遇，加快推进新型工业化、城镇化建设，打造黔中经济区核心城区，发挥省会城市辐射带动作用，当好全省发展“火车头”“发动机”，在新起点上全面打造贵阳发展升级版。

（三）贵阳市委九届五次（扩大）会议

“十三五”（2016 年-2020 年）时期是贵阳市实现打造创新型中心城市、建成大数据综合创新实验区、建成全国生态文明示范城市、建成更高水平的全面小康社会的重要时期，也是贵阳市深入实施《中共贵阳市委关于制定贵阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，做大区域中心城市、全面贯彻落实党的十八届五中全会、省委十一届六次全会提出的发展要求、全面打造贵阳发展升级版的关键时期。为充分发挥城市现代综合交通在经济社会发展的基础性和引领性作用，全面提高贵阳市的综合实力和区域竞争力、推动黔中经济区一体化发展和经济社会稳步提升，科学编制和有效实施“十三五”交通发展规划具有十分重要的意义。       为了贯彻中央城市工作会议精神，落实省委省政府、市委市政府对贵阳城市建设工作的具体要求，构建贵阳城市现代综合交通体系，统筹“十三五”期间我市交通发展建设工作，按照市政府的工作部署，市规划局组织开展了《贵阳市“十三五”交通发展专项规划》的编制工作。

二、“十二五”交通发展回顾

“十二五”期间，贵阳市综合交通运输发展建设取得巨大成就，建立了以环城高速公路和环城快速铁路为依托，铁路、机场、公路客货运枢纽为支点，城市道路网络为基础的综合交通运输网络，形成了连接黔中经济区和周边省市的快速交通网络，把贵阳建设成为西部地区的重要陆路交通枢纽。交通基础的显著改善有力支持了城市建设和经济社会发展。

（一）西南地区交通枢纽地位进一步巩固

（1）航空

近年来，随着贵州地区政治、经济、交通、旅游等各项事业快速发展，航空运输业务量持续增长。航空吞吐量再创历史新高，2014 年贵阳机场完成旅客吞吐量 1252.55 万人次、货邮吞吐量 8.2 万吨、航班起降 11.3 万架次，再创历史新高，三项指标分别完成年初计划的 104.38%、98.60%和 113.42%，同比分别增长 19.6%、5.7%和 21.1%；吞吐量增速远超全国平均水平，贵阳机场旅客吞吐量增速高于全国旅客吞吐量平均增长水平9.5个百分点，高于西南地区旅客吞吐量平均增长水平5.1个百分点，在全国干线机场中增速列第3位；在西南地区与成都、昆明差距缩小，远超南宁、桂林。贵阳龙洞堡机场客货吞吐量与成都、昆明机场正在逐渐缩小，并逐渐拉大与南宁、桂林的优势，其中领先桂林两江机场旅客吞吐量由100万人次增加至500万人次。

（2）铁路

高铁网全面接入华东、华南、华北，贵广高铁、贵阳至上海高铁建成通车，标志着贵阳、贵州进入高铁时代，贵阳高铁已全面接入华东、华南、华北高铁网络；即将联通西南五省市，全方位实现区域高铁互联互通，贵昆、成贵、渝黔高铁已全面动工，以贵阳为中心的西南地区米字型高铁网络即将形成；客流逐年快速增长，2014年贵阳枢纽共完成客运量1561万人，其中贵阳站发送1535万人，占枢纽发送总量的98%，较2005年（710万人）年均增长9.1%。

（3）公路

“十二五”期间是贵阳市公路建设历史上投资规模最大、发展速度最快、发展成效最显著的时期。对外高速通道增长 2 倍，“十二五”期间贵阳市对外高速

公路网由3条增加至9条；建设投资力度空前，全面实现县县通高速，贵阳市公

路建设“十二五”期间预计完成投资约 460 亿元，是“十一五”期间的 3.6 倍。贵阳市新建高速公路9条，贵阳境内约343公里，投资约402亿元，2014年底贵阳高速公路303.839公里，2015年底将突破500公里，全面实现县县通高速；公路等级大幅提升，路网结构显著改善，“十二五”末贵阳市通车里程里程将突破10000公里，国省道比例大幅提高。

表：“十二五”期间贵阳市公路里程一览表

| 公路等级 | 道路里程（公里） |  | “十二五”期间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014年 | 2010年 | 新增道路长度 （公里） | 增长率（%） |
| 高速公路 | 303.839 | 261.774 | 42.065 | 16.1% |
| 一级公路 | 119.324 | 83.229 | 36.095 | 43.4% |
| 二级公路 | 299.26 | 294.095 | 5.165 | 1.8% |
| 三级公路 | 491.214 | 464.598 | 26.616 | 5.7% |
| 四级公路 | 7647.952 | 6761.809 | 886.143 | 13.1% |
| 等外公路 | 848.135 | 952.555 | -104.42 | -11.0% |
| 合计 | 9709.724 | 8818.06 | 891.664 | 10.1% |

（4）水运

“十二五”期间，海事、航务机构积极开展了水运基础设施建设、装备建设 和水上交通安全的法制建设，极大地改善了涉水村民出行条件和通航环境，提高 了海事队伍应急反映能力，确保了一方水上交通平安，为保护 “两湖一库”水 源清洁做出了积极的贡献。

通航里程大幅增加，到2014年底， 乌江航运已完成103公里四级航道整治，其中洛旺河至清水口24公里，乌江渡至龙水 79 公里，总投资3870万元；港口 从无到有，新增3座500吨级码头，“十二五”期间，新建开阳港、洛旺河和龙 水三座码头，其中洛旺河为2个500吨级的货运泊位，龙水为1个500吨级的客运泊位，总投资为2012万元。另有息烽港息烽河共有企业投资建成货运码头。

表：“十二五”各年度完成水路运输量表

| 年份 | 客运量（万人） | 客运周转量（万人公里） | 货运量 （万吨） | 货物周转量（万吨公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011年 | 163 | 3397 | 15 | 438 |
| 2012年 | 32 | 1407 | 5 | 507 |
| 2013年 | 41 | 405 | 4 | 256 |
| 2014年 | 40 | 470 | 50 | 2130 |
| 2015年预计 | 47.89 | 398.94 | 4.3 | 558.98 |
| “十二五”合计 | 323.89 | 6077.94 | 78.3 | 3889.98 |

（二）城市交通基础设施建设取得巨大成就

“十二五”时期，贵阳市政府加大了对交通基础设施的投入，争取到较多国家资金支持，通过创新投融资模式和多元化筹融方式，吸引力较多的社会资金，支持和保障了交通基础设施的较大投资规模。“十二五”时期基础设施投资达5951.43亿元，占同期GDP的67.7%，比“十一五”时期增长331.5%。

“十二五”期间贵阳市中心城区基本形成“三环十六射”+1.5 环骨架路网格局，为城市空间拓展打下良好基础，同时也为“疏老城、建新城”缓解老城区交通压力战略目标的实现创造了条件。“十二五”期间贵阳市建成贵阳市二环、三环、龙洞堡大道、盐沙大道、北京东路、贵惠大道、孟关大道、贵安大道、二十六大道、白金大道、宾阳大道等重要城市道路。

（三）公共交通运能稳步增长，大运量公交进入实质建设阶段

2014 年公交总运量达 6.8 亿人次，比 2010 年增加 15.2%。贵阳市中心城区现状共有公交线路247条，中心城区线路总长3825km，线网总长度859.9km。公交线路数量比”十一五”期末增加了28.7%。

轨道 1 号线、2 号线一期工程顺利推进，预计轨道 1 号线将于 2018 年试运行，轨道 2 号线一期将于 2019 年试运行；1.5 环 BRT 通道已完成相关设计，拟设置24座车站，已启动建设，计划2016年与道路同步建成通车运营。

（四）交通管理水平不断提高

“十二五”期间贵阳市实行了多项交通需求管理措施，有效缓解了贵阳市交通拥堵现象，具体措施有：

（1）成立贵阳市交通委员会，建成贵阳市交通指挥中心，交委的成立有助于贵阳积极构建大交通格局，提高交通协调管理水平，提升贵阳在全省乃至西南地区的交通枢纽地位。（2）市区一环内限购，2011 年 7 月起贵阳启动机动车限购措施，控制可出入一环内车辆规模。（3）市区一环内道路尾号限行，在贵阳市区一环路以内道路（含一环路）实施小型客车（指 9 座以下载客汽车，不含 9座）按车牌尾号限行的交通管制措施。（4）工作日错时上下班，贵阳市全市党政机关、事业单位、人民团体于 2011 年 8 月 1 日实行错时上下班制度，即通常所说的“朝九晚五”作息制度。一定程度上缓解了市区交通压力。（5）停车价格调整，为优化调整老城区占道临时停车收费、更好发挥价格杠杆在缓解交通拥堵方面的作用，从 2014 年 7 月 1 日起，贵阳市云岩区、南明区机动车占道临时停放服务收费将实行新标准，停车收费遵循“繁华区域高于中心区域，中心区域高于其他区域、中大车型高于小车型、白天高于夜间”的原则。

（五）存在的问题

（1）中心城区快速路建设不成体系，跨区域快速化通行成为瓶颈。

（2）路网结构不尽完善，次、支路网所占比例偏低，微循环不畅。      （3）人口、就业岗位和城市公共服务设施仍集中在老城区，出行时空分布向心型、潮汐式特征更加突出，老城区交通拥堵进一步加剧。

（4）机动车发展呈现高速度增长、高强度使用、高密度聚集的态势，与道路资源的矛盾日益加剧。

（5）地面公交运营速度持续下降，换乘设施缺乏、衔接不畅，难以与小客车出行方式竞争。

（6）交通换乘枢纽场站建设滞后、停车设施欠账多，缺乏有效的换乘衔接、占路停车等问题突出。

（7）步行和自行车系统不完善，无法满足市民绿色出行需求。

三、“十三五”交通发展趋势

（一）区域开发战略为贵阳发展带来历史机遇

党中央、国务院统筹国际国内两个大局，先后提出了“一带一路”、长江经济带建设的战略构想，要求建立区域互动、优势互补、紧密协作的区域发展新格局，促进全面对外开放，实现区域经济的一体化发展。贵阳作为连接华南、华中地区的西南重要陆路交通枢纽，处于“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路”的重要交汇点，作为贵州省政治文化中心，是长江经济带的重要腹地，地缘优势十分突出。“十三五”期间，贵阳市交通运输发展迎来 “一带一路”、长江经济带、南昆城市带、泛珠三角地区建设等重大战略机遇。同时，贵阳市作为全省经济社会发展的“火车头”、黔中经济区崛起的“发动机”，面临着加快建设黔中经济区、积极参与区域产业转移和分工协作、主动融入周边经济圈、引领带动区域经济社会发展、加快构建现代交通运输体系、促进经济要素在区域间的流动和聚集、推动区域经济一体化发展、促进民生改善等重大使命。

（二）贵阳都市区蓬勃发展，城市空间逐步扩大

“十三五”期是贵阳市推进区域一体化战略的重要时期，更加突出强调利用区域发展的空间约束，实现区域的科学发展、可持续发展，而区域交通一体化将成为促进区域资源优化和统筹布局的重要方面。2012年9月17日，国家发改委发布黔中经济区发展规划的批复，原则同意《黔中经济区发展规划》；2012年初，国发〔2012〕2 号文件提出，把贵安新区建设成为内陆开放型经济示范区，《西部大开发十二五规划》中明确，把贵安新区建设成为黔中经济区最富活力的增长极；2016 年初贵州省人民政府批复《贵州双龙航空港经济区总体规划 (2015—2030 年)》。随着黔中经济区发展快速推进，贵安新区、双龙航空港经济区相继建立，贵阳区域城市一体化进程提速，区域交通一体化引领城镇化发展及城市群一体化建设的趋势日渐明显。

（三）大量国家级、省级交通设施将陆续建成投入使用

2007年10月，国务院常务会议审议并原则通过了《综合交通网中长期发展规划》，贵阳市被列为 42 个全国性综合交通枢纽城市之一；2014 年7月，国务院发布《长江经济带综合立体交通走廊规划》，贵阳市被列为长江经济带14个综合交通枢纽城市之一。“十三五”期间，贵阳市作为全国重要交通衔接转换枢纽，将会有大量国家级、省级交通设施陆续建成投入使用。随着沪昆高铁、贵广高铁、贵南客专、成贵快铁、渝黔快铁、黔桂快铁、厦蓉高速、贵遵高速、贵广高速、沪昆高速、贵新高速、贵惠高速、贵瓮高速等交通设施陆续建成投入使用，将构建起贵阳至全国各主要城市的“二—八小时交通通勤圈”，届时贵阳不仅完成连接珠三角、长三角、京津冀的目标，也成为西部交通重要枢纽。

（四）城乡交通一体化发展趋势

“十三五”期将是贵阳市着力破除城乡二元结构，加快形成城乡经济社会一体化发展新格局的关键时期。随着区域经济一体化快速发展，贵阳市城镇化进程加速,城市空间布局逐步向外扩张,未来区域发展将形成中心城区与“三县一市”逐步融入城乡一体化发展的格局，城乡交通一体化成为发展趋势。交通运输是联系城乡的重要纽带，是城乡经济社会一体化发展的基础，在密切城乡沟通、促进产业协同、改善出行条件、提高农民生活水平方面将发挥越来越重要的作用。交通发展必须抓住城乡一体化管理体制改变的重大机遇通过统筹城乡客运协调发展中存在的突出问题，加快完善资源共享、相互衔接、布局合理、方便快捷的城乡道路运输网络，推进城乡交通一体化进程，促进基本交通服务均等化，实现以城带乡、以工促农、城乡联动的战略，促进城乡要素流动，互动发展。城乡交通一体化与提高城镇化水平、增加就业、改善环境、缓解交通拥堵、完善社会保障制度等协调，以城乡交通一体化发展，加大统筹城乡发展力度，优化城乡空间结构和管理格局，推进新型城镇化建设，促进城乡共同繁荣。

（五）居民出行距离逐渐增加，出行效率要求增强

随着区域交通一体化的快速发展以及贵阳市城区的大幅扩张，居民的出行距离明显增加，预计2020年居民平均出行距离达6.3公里，远距离（10-30km）出行比重大幅增加，机动车出行比例大幅度提高，大运量快速公交方式需求更加迫切，高水平公交模式将逐渐进入贵阳。

（六）交通方式日趋多样化

“十三五”期间，交通流规模、出行距离、交通结构的大幅变化，对交通方式的需求将产生较大影响，高铁、轨道交通、环城快铁、BRT（快速公交）等交通将在交通体系中占据更加重要的位置，对各种交通方式的协调提出更高的要求。

（七）机动车规模增速将远大于交通基础设施增速

2015 年贵阳市机动车保有量超过 120 万辆(含摩托车、电动车)，十二五期间年均增长18.1%，同期道路里程增幅仅为10.2%。“十三五”期间机动车增速大于道路里程增速的趋势仍将持续，随着小汽车机动化发展，交通需求不断增长，预计道路交通压力持续增大，道路交通运行形势严峻，交通拥堵状况仍然十分突出。

四、“十三五”交通发展战略

（一）发展总体目标

交通运输：紧密融入国家“一带一路”、“长江经济带”发展战略，构建全国性综合交通枢纽，彻底扭转“不沿边、不沿江、不沿海”的交通劣势，建立在全国具有竞争力的综合交通运输体系。

城市交通：以贵阳为中心构建贵阳都市区城市交通体系，打造互通互联的区域一体化交通，全面优化城市交通出行结构，确立公共交通主体地位，提高城市交通运行效率，有效支撑贵阳城市经济社会发展。以大数据为依托，打造全国生态文明示范城市、创新型中心城市为目标，加快公交都市、智慧交通、绿色交通建设。

（二）战略任务

1.大力提升全国性综合交通枢纽地位

贵阳是四川、重庆南下，广西北上、云南东进的关键节点，利用西南五省地理中心区位条件，以国家战略交通通道建设为契机，打造高效综合交通枢纽为突破口，大力提升交通枢纽地位，实现区域交通资源互联互通、资源共享。构建贵阳至省域2小时交通圈，贵阳至周边省会城市3小时交通圈，贵阳市至全国主要城市8小时交通圈。

2.加快构建区域一体化交通大系统

打造黔中经济区核心城区，发挥省会城市辐射带动作用，当好全省发展“火车头”“发动机”,增强贵阳市中心城区与贵安新区、双龙航空港经济区、“三县一市”、黔南州（龙里、惠水）的交通联系，促进城市群一体化发展。构建贵阳至黔中经济区主要城市1小时交通圈。

3.持续推进全市低碳绿色交通建设

大力发展低碳绿色交通方式，优先发展公共交通，采用新型清洁能源，启动

新能源汽车充电基础设施建设，支持建设“全国生态文明示范城市”、“国际旅游城市”。

4.全面提升交通统筹管理服务水平

加快推进对外交通运输系统、城市交通系统的整合，加强交通规划、建设、管理环节的相互衔接，提高交通运行效率。

5.全力优化中心城区交通出行结构

贵阳市都市区面临机动化快速发展的巨大挑战，交通存在进一步恶化的可能性，贵阳市都市区作为规划人口超过500万的特大城市，大力发展公共交通是唯一出路。提高公交出行比例，降低小汽车规模增长速度，减少小汽车出行，合理控制出租车出行比例，增加绿色、低碳出行方式比重。

五、“十三五”主要任务

本《规划》规划内容包括贵阳市全市重大交通基础设施建设规划以及贵阳市城区其他交通设施建设规划。 “三县一市”范围内重大交通基础设施由本规划统筹规划，一般性交通基础设施由县（市 ）“十三五”交通规划确定。

（一）交通运输

（1）航空

大力提升贵阳龙洞堡国际机场在西南地区的辐射能力，巩固贵阳龙洞堡国际机场作为贵州省航空运输枢纽中心的地位。将龙洞堡机场建成满足客运与货运多元化服务需要，本地集散功能、门户枢纽功能和国际中转功能为一体的综合交通枢纽，区域发展引擎以及具备良好景观环境的城市门户。

加快建设贵阳龙洞堡机场三期扩建工程。新建 1 条 4000 米×45 米的跑道；将现有跑道向北延长 300 米至 3500 米；新建 T3 航站楼（16.5 平方米）以及站坪、空管、航油等相关设施。适时启动第三跑道和第二机场比选前期研究工作。

三期建成后贵阳龙洞堡国际机场客流吞吐能力将达到3000万人次/年，货邮吞吐能力将达到 25 万吨/年，预计可满足至 2025 年贵州省航空发展需求。预计“十三五”期末实现旅客吞吐量增长74%，达到2182万人次，货邮吞吐量增长100%，达到17万吨的目标。

（2）铁路

根据《贵州省铁路网布局规划》及《改建铁路贵阳枢纽总图规划》，贵阳铁路枢纽规划形成“一环十四射”的铁路网。其中，一环：贵阳环城快速铁路；贵广线、成贵线、渝黔线、渝黔客专、长昆客运专线、贵南客专、贵开快速铁路、贵兴城际快铁、贵安城际快铁、川黔线、沪昆线、黔桂线、林织线（林新线）、久永支线。客运铁路枢纽规划形成“三主二辅”格局。其中，三主：贵阳北站、贵安站、双龙站；两辅：贵阳东站、贵阳站。根据贵阳市铁路枢纽总体规划方案，为提高贵阳市东西向铁路通道的通行效率，建议将贵阳站普速客车到发转移至双龙航空港经济区办理。通过改扩建在枢纽内东、西、南、北方向形成贵定、湖潮、改貌、扎佐四个综合性大型货场。

“十三五”期间全面建成国家骨干高铁网络，形成贵阳至全国主要城市的八小时高铁交通圈，进一步巩固贵阳在西南地区最重要的铁路枢纽地位；启动省内城际铁路建设，利用国家高铁（快铁）网、新建贵阳至安顺、兴义城际铁路，形成以贵阳都市区为中心联系遵义、安顺、毕节、都匀、凯里等中心城市的1小时铁路交通圈；大幅提高铁路客运枢纽承载能力，至“十三五”期末，贵阳铁路枢纽客运承载能力达到 4 千万人次/年，货运量 2600×10 t/年。其中客运流量较2014年增长156%。

“十三五”期间，将贵阳“一环十四射”的铁路网中未建设铁路均纳入建设计划，主要建设铁路8条，在贵阳市域内长度410km，其中续建贵阳环城快速铁路、沪昆高铁、成贵铁路、贵南客专、渝黔线5条线路；新建渝黔客专、贵兴线、贵安城际3条线路。

（3）公路

高速公路：为满足黔中经济区及与周边区域之间、跨区域城市群之间的高速交通联系，“十三五”期间贵阳市将续建息黔高速、息开高速、花安高速3条高速公路；新开工建设贵阳市第二环城高速、瓮开高速、贵沙高速、贵遵第二高速、沪昆高速扩容工程5条高速公路，贵阳境内总里程约256.2公里，形成“一横两环十一射线”市域高速公路骨架网。总里程将突破800km。

国省道：贵阳市现有 G210、G320、G321 三条国道，根据《国家公路网规划（2013-2030 年）》（发改基础〔2013〕980 号），至2030年，贵阳市域国道由3条增加至4条，新增G354，原G321改为G212。国道总里程从 399 公里增加至459公里。其中，G212 “黔西—修文—贵阳—惠水” 主要涉及S107和S101部分路段升级改造；G354 “瓮安—开阳—修文—贵阳—惠水” 涉及 S107、S101和S305部分路段升级改造。

“十三五”期间，贵阳市将大力开展国道攻坚建设，提高国道技术等级。建设改造国道217.2公里，普通国道二级及以上比重达到100%。共规划建设改造4条国道，共13个路段。

依据《贵州省省道网规划（2013－2030年）》，至2030年，贵阳市将形成由15 条省道构成的“两横两联五纵六射”为次骨架联系的市域公路网，总里程将达到1534km。

“十三五”期间，贵阳市将建设改造省道803.7公里，普通省道二级及以上比重达到50%。共规划建设改造11条省道，共11个路段。

（4）水运

贵阳市将继续扩建港口，疏通航道，完善水运基础设施建设。加大对开阳港的建设投入，努力使开阳港将逐步发展成为以大宗散货、集装箱等运输为主，兼具旅游客运服务、装卸储存、临港开发等功能的综合性港口，使之成为名符其实的“乌江第一港”；整治乌江航道，使乌江河道顺利出境到达重庆彭水、涪陵，进入长江，建成乌江直达长江的黄金航道；积极推进开阳港洛旺河船舶基地和息烽港泡沫井船舶基地建设，推进船舶专业化、标准化、规范化建设，提高水上运输能力。至 2020 年，实现全市水路货运量达到 200 万吨/年，客运能力达 300万人次/年的目标。

“十三五”期间，贵阳市将实施航道建设项目3项，均为乌江航道整治扩建项目；港口建设项目3项，其中开阳港1项，息烽港2项；船舶基地建设项目2 项，其中开阳港1项，息烽港1项。

（二）综合客运交通枢纽

贵阳市现状拥有10 座一级、二级综合交通枢纽；其中一级综合客运交通枢纽4座，二级综合客运交通枢纽6座，包括铁路为主体交通枢纽3座，航空为主体1座，公路为主体6座。

一级枢纽：龙洞堡国际机场交通枢纽、贵阳站交通枢纽、贵阳北站交通枢纽、金阳客运站交通枢纽；二级枢纽：贵阳东站交通枢纽、贵阳龙洞堡客运站交通枢纽（为了与高铁东站区别，本次规划将贵阳客运东站改名为贵阳龙洞堡客运站）、清镇交通枢纽、修文交通枢纽、息烽交通枢纽、开阳交通枢纽；三级枢纽：白云客运站、乌当客运站、花溪客运站、花果园湿地公园公交枢纽等。

2014年贵阳市中心城区6座交通枢纽客运总量为 4407万人，其中铁路为主交通枢纽1561万人，占总量35%，公路为主交通枢纽1594万人，占总量 36%，航空为主交通枢纽1252万人，占总量的 28%。

建设目标：以航空，铁路、长途客运为主体，城市轨道交通、常规公交、高速公路、城市干道为支撑，构建内外畅通、布局合理、功能完善、衔接高效的综合交通枢纽体系，巩固贵阳市在国家综合交通网络体系中的枢纽地位！

规划调整贵阳市域综合交通枢纽格局，构建便捷、安全、高效的综合交通运输体系支撑国民经济和社会发展；优化运输结构、集约利用资源，提升枢纽集散能力，满足多样化出行方式需求；大力提升交通枢纽综合运能，至2020年实现日均发送客流能力达 19 万人。

“十三五”期间新建客运交通枢纽1座，改、扩建客运交通枢纽站4座。新建项目有双龙站交通枢纽，改、扩建项目有贵阳站交通枢纽，龙洞堡国际机场交通枢纽、西南商贸服务业集聚区综合交通枢纽（在建）、贵阳高铁东站交通枢纽（贵阳汽车客运北站）。

双龙站交通枢纽：规划新建双龙站交通枢纽、连接环铁、长途客运、公共交通、出租车形成贵阳市一座综合型客运交通枢纽；

贵阳站交通枢纽：建议将贵阳站交通枢纽普快客运功能转移至双龙航空港经济区；

龙洞堡国际机场交通枢纽：继续扩建龙洞堡机场，规划建设三期项目，巩固龙洞堡机场在全省航空客运主要地位。

西南商贸服务业集聚区综合交通枢纽（在建）：完成西南商贸服务业集聚区综合交通枢纽建设，使之成为功能、设施完备的客运交通枢纽。

贵阳高铁东站交通枢纽：续建汽车客运北站以及配套公交、停车场等设施。

（三）城市路网

继续推进城市道路建设，打造区域（贵阳、贵安、双龙）一体化骨架路网，全面加快中心城区“高快速路网、城市干道网、支线连通网”三个层次路网建设，基本形成布局合理、功能清晰、内达外畅的路网体系。力争至“十三五”期末，新增道路 160-200 条，总长 700-1000km,道路里程增长 50-70%。

（1）区域战略通道

启动“都市区快速路建设计划”，贵阳中心城区与周边区（县、市）至少 2条快速路直达。加快推进黔中经济区建设，优化城镇空间布局，培育壮大黔中城市群，做大区域中心城市，推动城乡一体化发展。规划新增 10 条区域快速通道(贵开公路、同城大道（龙泉大道）、花溪大道南段按城市道路标准建设，同时兼有公路职能)，总长221.2km。

表 5-3-1  区域快速通道建设

| 序号 | 道路 性质 | 道路名称 | 方式 | 起终点 | 长度 （km） | 道路 宽度 （m） | 道路等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域 快速 通道 | 贵红路 | 新建 | 云潭南路-贵安新区 | 10.1 | 40 | 主干路（快速路） |  |
| 2 |  | 观潭路 | 新建 | 宾阳大道-贵安新区 | 8.7 | 40 |  |  |
| 3 |  | 贵龙二道 | 改建 | 汤耙关路-龙里 | 8.2 | 40 |  |  |
| 4 |  | 双龙大道 | 新建 | 东北绕城环线-龙里 | 8.2 | 40 |  |  |
| 5 |  | 溪惠路 | 新建 | 开发大道-惠水 | 16.8 | 40 |  |  |
| 6 |  | 花溪大道南段（清溪路、桐惠路） | 改建 | 明珠大道-惠水 | 14.2 | 40 |  | 兼有省道101职能 |
| 7 |  | 产业大道 | 新建 | 综保区-久长 | 32.7 | 40 |  |  |
| 8 |  | 白金大道 | 新建 | 青山路-久长 | 20.2 | 40 |  |  |
| 9 |  | 同城大道(龙泉大道) | 改建 | 三马-息烽县 | 42.1 | 40 |  | 兼有国道 210职能 |
| 10 |  | 贵开公路 | 改建 | 乌当-开阳县 | 60 | 40 |  | 兼有省道 104职能 |
| 合计 |  |  |  |  | 221.2 |  |  |  |

（2）中心城区骨架路网

全面建成“三环、六横、四纵”快速路网，实现中央聚集、环网分担。进一步做强、做大贵阳市中心城区，完善交通体系，“十三五”期间全面建成城市快速路网结构，强化中心城区内各城市功能组团间以及与贵安新区、双龙新区的快速交通联系，形成互联互通高效交通网络。“十三五”期间规划新增 22 条骨架道路，其中快速通道骨架道路 17 条，其他骨架道路 5 条。（备注：此处“三环”为三条快速路环线，分别是 1.5 环、二环、三环（环城高速），不是指“三环十六射”中的一环（非快速路）、二环、三环（环城高速））

1) “三环、六横、四纵”快速路网总长 521km，已建 382km(已建占比 73.3%)，未建149km。部分道路受条件所限，按准快速路建设。环城高速远期优化为快速路。

三环：1.5 环、二环、三环（环城高速）

六横：

（1）金湖北路-南湖路西段-云环路-云环路延伸段

（2）金朱路-北二环-马东路；

（3）金清线-北京西路-北京路-北京东路-双龙大道；

（4）贵黄公路-朝阳洞路-龙洞堡大道-贵龙大道；

（5）天河潭大道-金戈路-建设大道；

（6）黔中路- 松柏路-陈孟路-双龙二道。

四纵：

（1）白修大道-宾阳大道-观潭路；

（2）贵遵公路-西二环-甲秀南路-花燕路；

（3）狮都路-东 1.5 环-贵惠大道-贵惠高速；

（4）贵开路-龙乌路- 物流外环。

2)以“三环十六射”+1.5 环为基础，继续推进其他骨架网路建设规划新增5 条重要骨架路网，增加各组团之间的联系通道，进一步增强交通对城市发展的作用。

表 5-3-1 中心城区骨架路网建设一览表

| 序号 | 道路性质 | 道路名称 | 起终点 | 长度（km） | 道路宽度（m） | 道路等级 | 投资估算 （亿元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨架路网 （含快速通道） | 东北绕城环线（改建） | 汤粑关路—奶牛场 | 14.4 | 25 | 主干道（快速路） | 27.0 |
| 2 |  | 龙乌路 | 横二路—北京东路 延伸段 | 8.3 | 32 | 主干道（快速路） | 19.9 |
| 3 |  | 马东路 | 新添大道—新东北 绕城环线 | 10.9 | 40 | 主干道（快速路） | 32.7 |
| 4 |  | 北京西路延伸段 | 商城西路—金清线 | 2.2 | 40 | 主干道（快速路） | 6.6 |
| 5 |  | 双龙二道 | 贵惠大道—龙里 | 6.9 | 40 | 主干道（快速路） | 20.7 |
| 6 |  | 贵开路（改建） | 北京东路延伸段—开阳 | 12.2 | 40 | 主干道（快速路） | 36.6 |
| 7 |  | 松柏路 | 甲秀南路—南环线 | 6.3 | 40 | 主干道（快速路） | 18.9 |
| 8 |  | 新都路 | 东北绕城高速—北 二环 | 2.8 | 40 | 主干道（快速路） | 8.1 |
| 9 |  | 金戈路东段 | 金戈路—贵惠大道 | 0.8 | 40 | 主干道（快速路） | 2.4 |
| 10 |  | 天河潭大道 | 贵安新区—金戈路 | 14.6 | 40 | 主干道（快速路） | 43.8 |
| 11 |  | 物流外环 | 横二路—双龙二道 | 17.1 | 40‐60 | 主干道（快速路） | 64.1 |
| 12 |  | 云环路延伸段 | 210 国道—保税区 | 8.7 | 40 | 主干道（快速路） | 26.1 |
| 13 |  | 南湖路西段 | 云环路—金湖路 | 3.2 | 25 | 支路 | 6.0 |
| 14 |  | 金湖北路 | 南湖路西段—修文 | 20.5 | 60 | 主干道（快速路） | 92.3 |
| 15 |  | 狮都路 | 北二环—环城高速 | 2.8 | 40 | 主干道（快速路） | 6.3 |
| 16 |  | 太金线 | 金华镇—贵惠大道 | 17.4 | 40 | 主干道 | 52.2 |
| 17 |  | 贵遵路（改建） | 三马—高新区 | 16.5 | 40 | 主干道 | 49.5 |
| 18 |  | 林城东路延伸段 | 甲秀北路—宝山南路 | 12.9 | 40 | 主干道 | 38.7 |
| 19 |  | 新添二道 | 延安东路—新添寨 | 10.7 | 40 | 主干道 | 32.1 |
| 20 |  | 青山路延伸段 | 210—贵开高速 | 12.3 | 40 | 主干道 | 36.9 |
| 21 |  | 观云大道 | 宾阳大道—白修大道 | 9.1 | 60 | 主干道 | 41.0 |
| 22 |  | 宾阳大道北段 | 观山西路—金朱路 | 2.9 | 60 | 主干道 | 13.1 |
| 合计 |  |  |  | 213.2 |  |  | 674.9 |

（3）区市县内部路网

“十三五”期间贵阳市各区（市、县）规划建设重要内部城市道路 125 条，总长 404.7km,总投资 872.1 亿元。

中心城区

“十三五”期间贵阳市中心城区各区规划建设重要内部城市道路 60 条，总长 226.9km,总投资 646.8 亿元。

表贵阳市“十三五”中心城区内部道路规划一览表

| 区域 | 序号 | 区市县名 | 建设条数 | 长度（km） | 投资估算 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心 城区 | 1 | 南明区 | 8 | 28.8 | 81 |
|  | 2 | 云岩区 | 9 | 27.1 | 93.2 |
|  | 3 | 双龙航空港经济区 | 4 | 22.2 | 83.3 |
|  | 4 | 白云区 | 4 | 9.3 | 27.2 |
|  | 5 | 保税区 | 3 | 13.5 | 36.3 |
|  | 6 | 高新区 | 3 | 9.5 | 23.9 |
|  | 7 | 观山湖区 | 10 | 35.4 | 98 |
|  | 8 | 乌当区 | 8 | 41 | 106.6 |
|  | 9 | 经开区 | 7 | 22.5 | 53.7 |
|  | 10 | 花溪区 | 4 | 17.6 | 43.6 |
|  | 盒计 |  | 60 | 226.9 | 646.8 |

“三县一市”

“十三五”期间贵阳市“三县一市”规划建设重要内部城市道路66条，总长190.8km,总投资251.3亿元。

清镇市路网建设规划清镇市“十三五”期间重点加强新区干道建设，扩大城市规模，缓解交通压力，规划建设道路13条，总长37.7km，总投资64.6亿元。

表清镇市道路建设一栏表

| 序号 | 市/县 | 项目名称 | 起止点 | 长度 （km） | 宽度（m） | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 城北新区十五号路 | 金清线至城北新区三号路北段 | 0.5 | 30 | 6900 |
| 2 |  | 城北新区四号路 | 金清线至城北新区三号路南段 | 0.7 | 30 | 10050 |
| 3 |  | 城北新区六号路 | 金清线至城北新区三号路南段 | 1.3 | 30 | 19800 |
| 4 |  | 城北新区百花中路 | 金清线至城北新区三号路南段 | 1.3 | 40 | 26200 |
| 5 |  | 龙凤大道 |  | 2.8 | 36 | 56000 |
| 6 |  | 潜龙路 |  | 3.5 | 24 | 35000 |
| 7 | 清镇市 | 龙井路 |  | 3.0 | 24 | 30000 |
| 8 |  | 关安路 | 贵安新区平坝至职教西区 | 9.0 | 49 | 180000 |
| 9 |  | 东纵线 | 贵红路至观山湖区边界 | 2.3 | 50 | 46000 |
| 10 |  | 兴安路 |  | 5.3 | 60 | 106000 |
| 11 |  | 宾阳大道 | 观山湖区至金马线 | 2.0 | 40 | 40000 |
| 12 |  | 温泉小镇一号路 | 省道 307 相交处至国道 320 | 1.3 | 30 | 19950 |
| 13 |  | 清镇市西南环线 | 清镇市干河坝村，与 S102 省道十字平交，起点桩号 K11+175.26终点桩号 K15+887.59 | 4.7 | 30 | 70500 |
| 合计 |  |  |  | 37.7 |  | 646400 |

县路网建设规划

开阳县“十三五”期间规划建设道路 39 条，总长 68.3km，总投资 63.1 亿元。主要分布在城关镇，全面提升城区路网通行能力，增加城市活力。

| 序号 | 市/县 | 项目名称 | 起止点 | 长度 （km） | 宽度 （m） | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 贵开路扩建工程（贵开路入口加油站至县城） | 城关镇 | 1.2 | 40 | 16000 |
| 2 |  | 水东大道（贵开路入口加油站至贵遵复线开阳南站） | 城关镇 | 1.3 | 20-26 | 11243 |
| 3 |  | 科技大道（启钤广场至贵遵复线开阳西站） | 城关镇 | 5.0 | 30-40 | 81524 |
| 4 |  | 乌江大道西段 | 城关镇 | 5.4 | 30 | 124720 |
| 5 |  | 乌江大道东段 | 城关镇 | 1.5 | 30 | 13000 |
| 6 |  | 遵义大道延伸段 | 城关镇 | 3.0 | 30 | 26000 |
| 7 |  | 西环线道路（启钤广场与贵开大道连接道路） | 城关镇 | 3.0 | 30 | 26000 |
| 8 |  | 紫江大道东段 | 城关镇 | 3.6 | 30 | 30000 |
| 9 |  | 城东路棚户区改造项目步行街 | 城关镇 | 2.5 | 40 | 30000 |
| 10 |  | 财富大道（城北路至西绕线道路）（谦翔置业） | 城关镇 | 0.2 | 12 | 800 |
| 11 |  | 公园路（水东路）（谦翔置业） | 城关镇 | 0.5 | 30 | 8000 |
| 12 |  | 大坪路（五中至云开西路连接道路） | 城关镇 | 0.8 | 20 | 8000 |
| 13 |  | 云开北路 | 城关镇 | 0.5 | 15 | 6000 |
| 14 |  | 南江大道（云开东路） | 城关镇 | 1.5 | 30 | 8100 |
| 15 |  | 东湖大道延伸段 | 城关镇 | 2.5 | 30 | 25000 |
| 16 |  | 环湖东路中段（中铁） | 城关镇 | 0.9 | 30 | 8000 |
| 17 |  | 环湖东路中段（中铁） | 城关镇 | 1.1 | 40 | 15000 |
| 18 |  | 凤凰大道 | 城关镇 | 2.6 | 30 | 21000 |
| 19 |  | 南江广场旁道路（旺德） | 城关镇 | 0.4 | 15 | 5000 |
| 20 |  | 顶方大道 | 城关镇 | 1.6 | 36 | 16000 |
| 21 |  | 南贡大道道路改造 | 城关镇 | 1.2 | 20 | 8000 |
| 22 |  | 农机厂地块配套市政道路 | 城关镇 | 0.5 | 20 | 4000 |
| 23 |  | 联通路改造工程 | 城关镇 | 0.6 | 15 | 2000 |
| 24 |  | 枧边路断头路 | 城关镇 | 0.8 | 12 | 2500 |
| 25 |  | 城东路改造工程 （电影院至云开国际及苏家坡至杨公桥段） | 城关镇 | 4.0 | 12 | 4000 |
| 26 |  | 景湖花园至四小道路 | 城关镇 | 2.0 | 12 | 2000 |
| 27 |  | 东兴四号路延伸段 | 城关镇 | 0.3 | 20 | 800 |
| 28 |  | 云开南路北段 （县医院至丁字口东兴苑） | 城关镇 | 0.1 | 30 | 5000 |
| 29 |  | 林泉居断头路 | 城关镇 | 0.1 | 12 | 250 |
| 30 |  | 云开南路（未来天骄内主干道路） | 城关镇 | 2.1 | 30 | 21000 |
| 31 |  | 环城北路西段 （六块碑至启钤广场道路） | 城关镇 | 0.5 | 30 | 2000 |
| 32 |  | 青山路（六块碑至西绕线道路） （谦翔置业） | 城关镇 | 0.5 | 30 | 5500 |
| 33 |  | 逸静路（谦翔置业） | 城关镇 | 0.4 | 15 | 3000 |
| 34 |  | 佳苑路二期 | 城关镇 | 0.3 | 30 | 1000 |
| 35 |  | 迎南路（中铁） | 城关镇 | 1.6 | 20 | 4100 |
| 36 |  | 南环线道路工程 | 城关镇 | 5.6 | 30 | 30224 |
| 37 |  | 北环线 | 城关镇 | 3.0 | 30 | 16459 |
| 38 |  | 东环线 | 城关镇 | 3.6 | 30 | 19580 |
| 39 |  | 南门外道路（南门原加油站至油化厂） | 城关镇 | 2.0 | 22 | 20000 |
| 合计 |  |  | 68.3 |  |  | 630800 |

图开阳县内部道路建设规划图

修文县路网建设规划

修文县“十三五”期间规划规划建设路段 12 条，总长 35.1km，总投资 32.9亿元。重点完善城区路网，加强城区与周边开发区域交通联系，促进扎佐、久长发展。

表修文县道路建设一栏表

| 序号 | 市/县 | 项目名称 | 起止点 | 长度（km） | 宽度（m） | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 格致路延伸段 | 龙扎路至白龙大道 | 3.0 | 30 | 9500 |
| 2 |  | 朝龙东路 | 龙扎路至格致路 | 1.7 | 24 | 7400 |
| 3 |  | 龙扎城市主干道 | 龙场镇至扎佐镇 | 13.0 | 40 | 150000 |
| 4 | 修文县 | 新寨路 | 格致路至幸福路 | 2.4 | 30 | 7600 |
| 5 |  | 河滨路延伸段 | 虎山路至龙潭路 | 0.9 | 24 | 3000 |
| 6 |  | 知行大道延伸段 | 翠屏路至北环线 | 1.2 | 36 | 16000 |
| 7 |  | 将军山路 | 北环路至阳明大道 | 3.2 | 24 | 21000 |
| 8 |  | 和平路 | 贵钢大道至渝黔铁路 | 4.2 | 40 | 35000 |
| 9 |  | 朝阳路 | 凤阳路至同城大道 | 1.2 | 40 | 4400 |
| 10 |  | 普泉大道 | 和平路至桥头路 | 1.3 | 24 | 20000 |
| 11 |  | 桥头路延伸段 | 210 国道至同城大道 | 1.0 | 40 | 5000 |
| 12 |  | 腾飞路 | 襄阳大道至普大道 | 2.0 | 18 | 50000 |

息烽县路网建设规划

息烽县“十三五”期间规划规划建设路段 2 条，总长 49.7km，总投资 90.7亿元。加强息烽县与修文、贵阳的联系，加快息烽融入贵阳都市区。

| 序号 | 市/县 | 项目名称 | 起止点 | 长度（km） | 宽度（m） | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 息烽县 | 龙泉大道 | 黎安-排杉 | 36.7 | 40 | 647000 |
| 2 | 息烽县 | 团圆山路 | 环团圆山道路 | 13 | 30 | 260000 |
| 合计 |  |  |  | 49.7 |  | 907000 |

（四）公共交通

1、建设目标

（1）公共交通总体发展目标

确立公共交通在各种交通方式中的比较优势，大力发展新能源公交车，推进生态文明城市建设：加快发展“轨道+BRT”大容量公共交通，确立公交路权优先地位，构建层次清晰、高效率、智能化的公交体系；实施公交“运力倍增”计划,大幅增加常规公交运力，新增轨道、BRT 运力，提高公交服务水平;加快推进新能源公交车辆发展。

（2）公共交通分项发展目标

轨道：大力推进轨道交通建设，构建覆盖贵阳市六城区+贵安新区+双龙航空港轨道网络；BRT：全面推动“一环六射一支” BRT 建设，覆盖主要交通客运走廊、综合交通枢纽，与轨道交通一起形成多层次的公共交通骨架体系，提升公交吸引力，改善城市客运结构，缓解城市交通拥堵；常规公交线网：主要建成区内公交 500 米覆盖率达到 90%；公交专用道：中心城区主、次干道公交专用车道设置比例达到 20%；公交车辆：2020 年公交车辆达到 6080 标台，比“十二五”期末增加 76%，贵阳市万人公共交通车辆保有量大于 16 标台；公交场站：新增 67.5公顷公交场站用地，比“十二五”期末增加 3 倍。城乡客运：至 2020 年中心城区 20 公里范围内城乡客运线路公交化改造率达到 90%，城乡客运一体化发展的综合水平达到我国同等经济实力城市的平均发展水平。智能公交：加快信息化、大数据应用，提高公交服务水平，建立公交调度、实时信息发布、线路优化智能系统。

2、主要任务

（1）轨道交通建设

“十三五”(2016 年-2020 年)期间续建项目 2 个，长 61.9 公里。新建项目5 个：轨道 2 号线 2 期、轨道 3 号线一期、轨道 S1 号线一期、轨道 S2 号线一期北段、轨道 S2 号线一期南段。总长 144.7 公里。

表：“十三五” 轨道建设计划一览表

| 序号 | 项目名称 | 长度（KM） | 服务方向 | 建设年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 续建项目 |  |  |  |
| 1 | 1 号线 | 34.3 | 观山湖区下麦村—云岩区—南明区—经开区场坝村 | 2013 年-2018 年 |
| 2 | 2 号线一期 | 27.6 | 白云区七机路口站—白云区—观山湖区—三马片区—云岩区—南明区—油榨街站 | 2015 年-2019 年 |
| （二） | 新建项目 |  |  |  |
| 1 | 2 号线二期 | 12.8 | 油榨街—贵钢—富源北路—森林公园—龙洞堡 | 2017 年-2022 年 |
| 2 | 3 号线一期 | 40.7 | —机场—小碧—云盘村—水淹坝 东风镇—大营坡—花果园-金竹-花溪-省电子工业学校 | 2016 年-2021 年 |
| 3 | S1 号线一期 | 28.5 | 望城坡—石板镇—贵安新区 | 2016 年-2020 年 |
| 4 | S2 号线一期北段 | 32.1 | 贵阳东站—综保区—贵阳北站—西南商贸城站 | 2017年-2021 年 |
| 5 | S2 号线一期南段 | 30.6 | 西南商贸城站—天马街站 | 2019年-202年 |

（2）快速公交（BRT）建设

在“十三五”(2016 年-2020 年)期间，力争全面建成 6 条射线 BRT 通道：清镇通道、乌当通道、花溪通道、白云通道、孟关通道、双龙通道，优先启动火车站——经开区、延安西路——花溪区、老城区——西南商贸城通道的建设。

六条射线总长 137.6KM，力争到 2020 年底 BRT 公交将全面覆盖贵阳市中心城区各个区域，加强各片区与老城区快速连接。BRT 车道采用路中布置，车站采用路中岛式站台，并通过立体人行过街方式进出车站。

（3）常规公交专用道建设

至“十三五”期末贵阳市中心城区规划新增常规公交专用道 23 条道路，总里程为 106.4 公里，每年新增约 20km，提高公交运营速度，设置形式均为路侧式。常规公交专用道主要设置于贵阳市老城区、观山湖区及这两个区与其他区之间的通道上。

表：“十三五” 常规公交专用道建设计划一览表

| 编号 | 名称 | 长度 （km） | 道路总宽度 （m） | 车行道 宽度（m） | 车道数 | 公交专用道 设置形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京东路 | 5.7 | 35 | 30 | 双向 6 车道 | 路侧式 |
| 2 | 龙洞堡大道 | 4.4 | 45 | 37 | 双向 6 车道 | 路侧式 |
| 3 | 孟关大道 | 15.3 | 40 | 26 | 双向 6/8 车道 | 路侧式 |
| 4 | 二桥路 | 3.3 | 40 | 31 | 双向 6 车道 | 路侧式 |
| 5 | 百花大道 | 6.3 | 40 | 24 | 双向 6 车道 | 路侧式 |
| 6 | 金阳大道 | 7.3 | 60 | 38 | 双向 6 车道 | 路侧式 |
| 7 | 云峰大道 | 2.1 | 60 | 39 | 双向 6 车道 | 路侧式 |
| 8 | 同心路 | 2.4 | 40 | 27 | 双向 6 车道 | 路侧式 |
| 9 | 黔灵山路 | 10.0 | 60 | 34 | 双向 6 车道 | 路侧式 |
| 10 | 兴筑西路 | 3.5 | 60 | 34 | 双向 6 车道 | 路侧式 |
| 11 | 观山东路 | 6.2 | 35/60 | 21.5/42 | 双向 4/6 车道 | 路侧式 |
| 12 | 观山西路 | 5.8 | 60 | 42 | 双向 6 车道 | 路侧式 |
| 13 | 宾阳大道 | 0.9 | 60 | 34 | 双向 8 车道 | 路侧式 |
| 14 | 白云南路 | 4.2 | 40 | 27 | 双向 6 车道 | 路侧式 |
| 15 | 白修大道 | 7.0 | 40 | 27 | 双向 6 车道 | 路侧式 |
| 16 | 中华路 | 2.7 | 40 | 25 | 双向 8 车道 | 路侧式 |
| 17 | 遵义路 | 1.4 | 60 | 34 | 双向 8 车道 | 路侧式 |
| 18 | 市北路 | 2.7 | 40 | 28 | 双向 6 车道 | 路侧式 |
| 19 | 北京路 | 2.4 | 45 | 31 | 双向 8 车道 | 路侧式 |
| 20 | 枣山路/浣纱路 | 2.1 | 45 | 35 | 双向 10 车道 | 路侧式 |
| 21 | 解放路 | 4.1 | 50 | 32 | 双向 8 车道 | 路侧式 |
| 22 | 宝山路 | 4.4 | 60 | 41 | 双向 9 车道 | 路侧式 |
| 23 | 延安路 | 2.2 | 40 | 26 | 双向 6 车道 | 路侧式 |
| 合计 |  | 106.4 |  |  |  |  |

（4）常规公交场站建设

在“十三五”(2016 年-2020 年)期间，每年新增公交场站用地 12 万㎡以上。共新建公交停保场 9 处、公交枢纽站 11 处、公交首末站 6 处。总计规划公交场 站用地 67.5 公顷，其中停保场占地 41.6 公顷，枢纽站占地 24.5 公顷，首末站 占地 1.4 公顷。

（5）公交车辆发展规划

在“十三五”(2016 年-2020 年)期间，大力增加公交车规模，提高公交公交运力，提高公交服务水平，2015-2020 年新增公交车辆 2625 台，总量达到 6080标台，比 2014 年增加 76%。

（6）出租车发展规划

2014 年末贵阳市拥有城市出租汽车 8215 台，万人拥有 26 标台。出租车为公共交通的一种补充，新增一台出租车相当于增加二十台私家车的交通流，不得放任出租车发展，必须实行总量控制。以公共交通运力大幅增长，服务水平达到较高水平为前提，至“十三五”期末，贵阳市万人出租车拥有率按 25 台控制，出租车总规模不得超过 9500 台。

（7）城乡客运一体化规划

近期客运线路的实施应以公交化改造为主，且要遵循事物发展的客观规律，实事求是，力求做到“开得通、存得住、能惠民”。“十三五”期间开通或改造42 条线路。

白云区、乌当区、清镇市、修文县、息烽县和开阳县等区县原有的城乡客运站现状用地较充足，原有的客运站经合理改造后将作为这各区县的城乡客运首末站及停车场。新增息烽县立碑村公交首末站、西山（柏香山村）公交首末站、龙塘湾公交停保场等场站。

（8）其他公交发展建议

社区公交：大量老城区老旧小区因场站、通道等原因，尚未引入公交线路,造成居民出行不便。作为民生项目，政府及相关部门应加强规划建设，将公交设 施引入小区，开设社区公交线路。

智慧公交：城市智慧交通系统作为未来城市交通优先发展的主题，已成为“智慧城市”、“绿色城市”和“平安城市”建设的必然需要。贵阳市在不断加快交通 基础设施建设的同时，更应利用先进的技术手段，充分挖掘现有的运输设施的利 用效率，通过建立公共交通的智能化调度系统、公共交通信息服务系统以及公交 监管系统等，实现公共交通调度、运营、管理的信息化和智能化，为出行者提供 更加安全、舒适、便捷的公共交通服务。

改革公交设施建设制度：现有公交设施建设体制造成公交设施建设严重不足， 远远无法满足公交发展需求，建议改革公交场站建设制度，公交设施建设由政府 统筹建设，具体由交委执行，公交公司以运营为主。建议将公交场站、公交专用 道建设纳入城市道路基础设施建设范畴，城市道路建设内容需包括道路沿线的公 交场站、公交专用道。

（五）绿色交通

绿色交通是一个全新的理念，它与解决环境污染问题的可持续性发展概念一脉相承。绿色交通可减轻交通拥挤，减少环境污染，促进社会公平，合理利用资源。其本质是建立维持城市可持续发展的交通体系，以满足人们的交通需求，以最少的社会成本实现最大的交通效率。广义绿色交通包含步行交通、非机动车交通、公共交通等交通方式，也包括低排放交通能源、低能耗交通设备等。

（1） 慢行交通

发展策略：依托城市道路网、滨水绿道、景观通廊，打造舒适、完善、系统的步行道体系。因贵阳地形较为复杂，贵阳各组团实行差别化的自行车发展政策，重点在花溪主城区、观山湖区、白云区、乌当区地形较好的区域发展自行车交通。老城区受用地条件限制，重点发展“公交+步行”交通系统。

总体规划布局：贵阳市规划形成“四河四片”慢行系统。以南明河、小湾河、鱼梁河、青岩河为基础，构建四条亲水休闲慢行绿道，绿道内包含步行道、自行车车道；根据贵阳市中心城区各组团用地条件以及自行车坡度等设置条件，选择白云、观山湖区、乌当、花溪四个区域发展自行车交通，片区内自行车道总长约200km。

一、“十三五”慢行绿道建设

“十三五”期间，贵阳市以南明河、青岩河为基础，建设两条亲水休闲慢行绿道，绿道内包含步行道、自行车车道，总长 58.8km。

表“十三五”贵阳市域主要港口规划主要任务表

| 序号 | 项目名称 | 轴线走向 | 规模 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 宽度（m) | 长度（km） |
| 1 | 南明河慢行绿道 | 温泉公园-贵阳市森林公园-河滨 公园-小车河公园-贵阳药用植物 园-十里河滩公园-花溪公园 | 100～300 | 48.9 |
| 2 | 青岩河慢行绿道 | 花溪公园-青岩古镇 | 100～200 | 9.9 |
| 合计 |  |  |  | 58.8 |

二、自行车交通

贵阳市分区域选择性发展自行车交通并构建完善的自行车道系统。 “十三五”期间规划建设观山湖区、花溪区组团自行车车道总长77.5km。其中观山湖区规划建设自行车道39.2km；花溪区规划建设自行车道38.3km。

表“十三五”观山湖区自行车道建设一览表

| 序号 | 路段 | 长度（km） | 序号 | 路段 | 长度（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东林寺路 | 5.1 | 9 | 宾阳大道 | 5.3 |
| 2 | 长岭北路 | 1.6 | 10 | 金珠西路 | 2.8 |
| 3 | 金阳北路 | 0.7 | 11 | 金珠东路 | 2.8 |
| 4 | 金阳南路 | 1.6 | 12 | 林城西路 | 3 |
| 5 | 兴筑路 | 1.9 | 13 | 云潭北路 | 2.9 |
| 6 | 龙泉苑街 | 2.3 | 14 | 云潭南路 | 1.4 |
| 7 | 石林东路 | 1.6 | 15 | 观山西路 | 2.1 |
| 8 | 石林西路 | 1.9 | 16 | 观山东路 | 2.2 |
|  |  |  | 合计 |  | 39.2 |

表“十三五”花溪区自行车道建设一览表

| 序号 | 路段 | 长度（km） | 序号 | 路段 | 长度（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花溪大道 | 3.2 | 6 | 思孟路 | 5.3 |
| 2 | 贵筑路 | 1.2 | 7 | 洛平路 | 1.7 |
| 3 | 甲秀南路 | 6 | 8 | 田园南路 | 1.9 |
| 4 | 清溪路 | 6.1 | 9 | 花燕路 | 2.6 |
| 5 | 思杨路 | 7.4 | 10 | 花桐路 | 2.9 |
|  |  |  | 合计 |  | 38.3 |

（2）充电基础设施

根据《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，贵阳市2020年新能源汽车占比应达到2.5%以上，即贵阳市2020年新能源汽车发展规模应达到3.4万辆以上，充电设施规模至少应满足3.4万辆新能源汽车发展需求。根据“适度超前、车桩相随”原则,贵阳市“十三五”期间规划发展约5万辆新能源汽车。“十三五”期间贵阳市规划建设充电站(点)约300个，充电桩约1.2万个，可为约5万辆车提供充电服务，其中近期规划充电站（点）138个，充电桩5282个，可为约2万辆车提供充电服务。其中乘用车：规划建设充电站181个，充电桩8966个，可服务新能源乘用车约4万辆；公交车：规划建设充电站31个，充电桩1783个，可服务新能源公交车3566辆；专用车：规划建设充电站87个，充电桩1340个，可服务新能源专用车约4003辆；

（六）货运物流

贵阳市现状拥有主要物流区4处，主要铁路货场2座，其中包括主要物流区有二戈寨物流区、三马物流区和扎佐及清镇物流区；主要铁路货场有改貌货场与贵阳西货场。2014 年完成货运量2.7亿吨，其中公路货运量2.5亿吨，占总货运量92%，铁路货运量2157万吨，占总货运量的7.94%。

贵阳市物流用地空间布局规划为：“一环、三带、十一结点”。“一环”：以环城高速为环，主要在环城高速周边布置物流结点，分为三个物流区：南环线物流区、西北环线物流区和东北环线物流区；“三带”：分为北向、东向和西向三大物流带，主要提供区域性专业化物流服务；“十一结点”：规划建设成集市域、区域和国际物流于一体，具有多式联运、集装箱中转、货运代理、保税仓储、分拨配送、流通加工、商品展示、信息服务等功能的综合物流体系。“十三五”期间规划形成4座大型、3座中型铁路货场布局。其中大型货场包括改貌货场（现状）、扎佐货场、湖潮货场和贵定货场；中型货场包括蒿芝塘货场、石板哨货场、都拉营货场。规划保留现状改貌货场，改、扩建扎佐货场、湖潮货场、贵定货场、蒿芝塘货场、石板哨货场、都拉营货场。公路货运通道主要依靠高速公路网，铁路货运通道主要依靠普速铁路线。

“十三五”期间主要完成公路货运和物流业向现代服务业转型战略，形成以贵阳为中心、覆盖全省、辐射四周的多层次、多功能现代物流服务网络，支撑区域经济的发展，促使区域物流业向规模化、集约化、专业化方向发展，将交通优势转为物流优势，培育具有强大竞争力的货运物流企业群。“十三五”期间新建物流中心3个，改扩建物流中心7个，改扩建铁路货场4座。新建项目包括综保区物流中心、龙洞堡物流中心、高新区物流中心；改建、扩建项目包括扎佐物流园区，三桥物流中心、贵阳西站物流中心、清镇物流中心、金华物流中心、开阳物流中心、息烽物流中心、扎佐货场、蒿芝塘货场、石板哨货场、都拉营货场。

（七）静态交通

（1） 停车配建指标修改建议

根据贵阳市停车发展策略，采取差别化停车供给政策，对停车配建指标进行修改：城市组团核心区临近轨道站点区域（距离轨道站点800米以内)商业、办 公按 0.3 个/100 平方米配建停车位；城市组团核心区其他区域商业、办公按 0.5个/100 平方米。

（2） 公共停车场建设

“十三五”期间，贵阳市中心城区共规划新建公共停车场166处，规划停车泊位7.7万个，用地面积116公顷。停车场区域分布在城中村、棚户区18 处； 大型交通枢纽3处；景区17 处；P+R15 处；老楼危房7处；居住、医院、商业、学校等停车难区域106处。

（八）城市交通管理

以”科学合理的交通组织、指挥控制和交通需求管理“为目标，按照交通组织与交通信号配时优化同步，执法管理与队伍建设协调，全面提升城市交通管理水平，实现中心城区道路通行秩序明显改善，通行能力明显提高。

(1)进一步强化贵阳市交通委员会统筹职能

以贵阳市交通委员会成立为契机，加强交通规划、建设、管理等各个环节的协调，强化交委的统筹职能，整合各部门碎片化的交通管理模式，提高管理水平。

(2)建立交通发展和评估常态机制

建立交通发展成效的评估机制，动态制定交通发展策略，促进交通的可持续发展，逐年编制《贵阳交通发展年度白皮书》，实时监控交通拥堵指数。

(3)大力倡导交通文明出行

以提高交通参与者交通法制观念、交通安全意识为目的多渠道、全方位开展交通宣传教育，充分发挥新闻媒介的宣传作用，加强交通安全社区建设，开展形式多样的宣传活动，建立落实宣传工作责任。

(4)适时启动通过经济杠杆缓解交通拥堵研究工作

重视交通需求管理在交通管理中的价值和地位，适时启动通过经济杠杆缓解交通拥堵研究工作，通过交通管理政策降低小汽车数量的增长以及小汽车使用频率。

(5)加快智能化交通管理系统建设。

全面推进智能交通建设，大力推行非现场执法管理，电子警察非现场执法比例达到 85%以上，有效形成严管态势，避免民警现场处罚对交通畅通的影响。全力确保交通安全、有序、畅通，市民出行更加方便、高效、快捷。

(6)依法严格交通管理

通过严格管理、严格处罚等措施，进一步加强对机动车违法行驶、机动车乱行、乱停、非机动车抢行、行人随意横穿等专项整顿，加大对道路交通秩序乱点、难点的治理力度，机动车、非机动车、行人的守法率明显提升。

(7)加强高峰期间的交通管控

抽调一定数量的警力，形成路况巡查、秩序整治专门力量，交通高峰时段作为快速疏导交通机动力量，加强老城核心区交通易堵路口的疏导；进一步改革完善交通管理日常勤务模式，提高路面执勤民警“见警率”和“管事率”；进一步加强交通管理监控指挥中心人员及功能配置，完善垂直指挥调度机制，提高对交通事件快速处置能力。

(8)适时调整货运车辆禁行禁停区域

根据中心城区路网建设及道路交通流量变化，适时调整大型货运车辆的禁行范围和时间，削减中心城区的白天交通总量，均衡道路资源，提高道路利用率。组建城市配送专业车队为切入口，逐步整合现有零散货运，推进第三方专业化、集约化运输。完成《贵阳市城市配送末端配送点建设标准》及《贵阳市城市配送示范企业评价标准》，同步建成城市配送信息平台。基本形成规范有序、统一高效、体系健全的城市物流体系。

(9)扩大单向交通组织范围

针对繁华区域扩大实施区域单向交通组织范围，提高道路运行效率。

(10)实施信号配时精细化控制

采取信号自适应控制与人工干预相结合、干线与区域协调控制相结合的方式，精细化干线、区域与时段控制。在现有控制方向的基础上，早、晚高峰绿波方向不变，实行大通道绿波，其它时段按区间联控方式，避开节点，统筹双向，降低周期；增加平峰和夜间 2 到 3 个信号一组设置双向短绿波；采用不饱和设计原则，通过增设出城方向放行相位和时间，保证出城顺畅，进城放慢，减少市区内流量饱和现象，保持流量总体平稳，做到信号配时的科学合理。

（九）智慧交通

（1）发展智慧交通发展必要性

国家释放的政策红利为智慧交通的发展提供了良好机遇。2014 年杨传堂部长在全国交通运输工作会议中所做的报告《深化改革务实创新加快推进“四个交通”发展》则提出将“四个交通”（综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通）作为今后和当前一段时期交通运输发展的主旋律；杨部长则在 2015 年全国交通运输工作会议上的讲话中两次提到“以智慧交通为主战场”，智慧交通扛起了引领交通现代化的大旗，是未来交通发展主要趋势之一。

新一代新兴技术的发展为智慧交通提供了强大支撑。物联网、云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术的快速发展为智慧交通提供了强大的技术支撑。贵阳作为中国大数据之都，具备更加坚实的技术、人才优势。

智慧交通是全面深化交通领域改革的重要手段。智慧交通成为交通领域深化政府体制改革、加快建设服务型政府、全面提升政府有效治理能力、主动顺应新兴信息技术和互联网发展新趋势的重要手段。

智慧交通是解决现有交通问题的重要突破口。智慧交通可保障交通安全、缓解拥堵难题、减少交通事故。

（2）大数据在智慧交通中应用

智能公交：根据 GPS 定位技术、3G 通信技术、GIS 地理信息系统技术等等 结合对车辆的监控，实施的公交车智能调度策略，提高了公交车的利用率，同时 也在不断减轻城市道路的拥堵负担。

交通诱导：通过数据采集、分析和处理，通过信息发布平台向公众提供实 时交通数据，方便出行者出行。

用大数据辅助交通规划辅助决策：通过 GPS、ETC 卡、公交卡等数据收集， 让数据更全面的展示在决策人员面前，流量数据全部可以精确掌握，为未来交通 发展和预测提供基础。

对驾驶员评估:通过对驾驶人员的出行习惯，从行为的路线进行分析，对驾 驶员进行相关评估，将评估数据送交通管理部门以及运输企业等地方，让用人的 参考数据更多。并且这些评估也可以为个人提供安全参考意见。

预测群体出行行为：根据个人出行信息，预测某个城市的人数大概规模， 而将这一成熟的预测算法用于交通后，结合交通部的其他大数据，便可以预测出 群体出行的态势，对其可能出行的时间，出行路线，出行方式等等进行预测，从而为城市车辆调度提供决策帮助。

（3）实际运用案例

1.交通信号灯智能控制系统:交通信号控制系统是城市交通诱导管理系统的一个重要子系统，其主要功能是自动调整控制区域内的配时方案，均衡路网内交通流运行，使停车次数、延误时间及环境污染等减至最小，充分发挥道路系统的交通效益，必要时可通过指挥中心人工干预，强制疏导交通。

2.智慧公交管理系统:智慧公交调度系统是运用系统工程理论将交通流诱导技术、车辆定位技术、地理信息系统技术、公交运营优化与评论技术、计算机网络技术、数据库技术、通信技术、电子技术、智能卡技术等先进技术科学集成，形成集智能化调度、公交电子收费、信息服务、网络通信于一体的先进的公共交通管理系统。智慧公交调度系统主要公交指挥中心、公交车辆、乘客三大主体构成。公交指挥中心对公交车辆信息进行采集、分析、发布，乘客可以通过站牌信息以及手持终端得知当前公交状况。

3.不停车收费系统（ETC）：不停车收费系统（又称电子收费系统Electronic Toll Collection System，简称 ETC 系统）利用车辆自动识别（Automatic Vehicle Identification 简称 AVI）技术完成车辆与收费站之间的无线数据通讯，进行车辆自动识别和有关收费数据的交换，通过计算机网路进行收费数据的处理，实现不停车自动收费的全电子收费系统。ETC 除了用于高速公路自动扣费，ETC 系统也用于市区过桥、过隧道自动扣费，在车场管理中也用于建立快速车道和无人值守车道，自动扣停车费。可以大幅提高出入口车辆通行能力，改善车主的使用体验，达到方便快捷出入停车场的目的。

4.云智慧停车系统：云智慧停车管理平台是一种基于各级停车管理系统集中管控的平台，它是运用各种最新的技术手段：将 GPS 技术、GIS 技术、智能终端技术、大型空间数据库技术、网络通讯技术等集成为一体。经无间覆盖的无线网络将各级停车场数据采集汇聚至云计算中心统一管理，为政府、主管部门、经营单位提供远程停车监管、数据统计分析；同时向驾乘人员提供及时讯息，诱导停车等服务。

5.智能停车场：智能停车场是将机械、电子计算机和自控设备以及智能IC 卡技术有机的结合起来，通过电脑管理下可实现车辆图像对比，自动收费、自动存储数据等功能，并且该停车场管理系统可实现脱机运行，在电脑出现故障的情况下仍可保证车辆的正常进出，是现代化小区物业管理的理想设施，是云智慧停车系统的重要组成部分。

通过车位探测器将停车场车位实时数据采集后，节点控制器将各个车位采集数据传输中央控制器，中央控制器将数据传输至管理系统，系统进而对相关数据进行处理，通过 LED 车位引导屏、车位指示灯对外发布信息引导车辆停车。

智能停车场优势：

多种收费模式（集中收费模式和出入口收费模式）

多种付费模式（现金付费、一卡通付费、IC 卡付费）

多种停车凭证（IC、ID、条码凭证）

出入口灵活切换（在高峰期，出口、入口灵活切换）

多种防盗模式（车牌识别、图像对比、双卡认证）

车位信息引导（车位空位显示、空车位引导、可与区域级、城市 级以及交管部门诱导系统联网）

6.突发应急事件处理:智慧交通综合管控平台将应急报警、卡口系统、电子警察、大数据分析系统、专家智能决策系统以及信息发布系统集成组成为应急指挥系统；多部门有序协作和智能联动，快速、高效地处理应急时间，从而降低工作人员的工作强度，并且极大极高对于突发交通时间的处理。

7.交通诱导系统：城市交通诱导系统由交通信息采集平台、基于 GIS 的交通信息数据库和数据处理平台和交通信息动态发布平台组成，通过对交通信息采集、分析、发布，实现对出行者提供交通诱导。

六、保障措施

（一）规划保障

1.明确交通规划体系架构及编制流程。结合交通规划、计划、设计建设和运营管理等各阶段工作需求组织规划编制，加强对交通规划建设各个阶段的全过程技术支持。

2.建立全过程管理工作机制。根据城市建设发展需要，统一规划，统一计划，逐年评估和检讨交通发展建设，编制年度实施计划，统筹建设。明确各部门责任和分工，简化工作流程，加大前期工作力度，促进协同实施。

3.完善年度交通评估及年度实施计划工作机制。分析交通系统现状存在问题，提出交通需改善的方向和工作重点。系统提出下年度各类战略性重大基建项目规划研究与建设安排。

4.鼓励公众参与的交通管理。依托法制化建设，建立社会公众与管理职能部门之间双向传递和交流信息通道，提倡并促进社会公众对城市交通管理从决策、实施到监督的全过程参与。

（二）机制保障

1.强化综合交通管理机构的权威性与统一性的职能。确保交通决策与宏观经济政策、经济社会发展规划和城市总体规划相协调。统筹安排多层次、多元化客货运输网络和交通设施建设；统筹协调运营网络布置、运力配置、换乘服务以及票制票价等环节。

2.健全、完善科学的交通决策机制。加强综合部门决策过程的协调，加强执行部门实施过程的协调，加强政府与社会的协调。建立交通规划、建设、运营、管理与服务相协调的综合决策机制，完善专家咨询和社会公示制度；发挥人大、政协、各民主党派、社会公众以及新闻媒体对政府部门的监督作用。

3.确保资金作为交通发展的基本保障。适度延续交通投资强度。创新政府对公共交通投入方式，完善长效发展的扶持机制，加强公共交通专项扶持。同时，积极探索新的多元化市场融资方式，以更加开放的态度吸引非公有资本进入交通基础设施领域，确保基础设施资金投入。

4.加强交通建设与城市规划协调。结合贵阳土地资源稀缺的实际，严格按照“运输效率较高、占用土地较少、服务水准最佳”的原则，强化各层次交通规划，保证各类交通设施的合理用地，并在地区控制性详细规划中落实交通设施用地，开展规划层面的交通影响分析。对市域通道、多式衔接枢纽、复合网络布局进行动态的全面整合，加强道路、车站和停车等交通用地控制和管理，确保各类交通设施建成后的使用效益。

5.健全交通枢纽的长效维护机制。尽快建立健全枢纽的维护机制并落实正常的维护管理职责。

（三）政策保障

1.坚持落实公交优先政策，将公交专项扶持资金纳入公共财政预算，初步建立公共交通长效发展机制，健全和完善国有主导、有序竞争的公交市场经营格局；建立完善统一结算和一票换乘的公共交通票务系统。

（1）建议贵阳市城区停车场规划、建设、管理、收费标准制定等权限划归交委，公共停车场（路内、路外）收益专项用于支持常规公交发展。

（2）建议将公交场站、公交专用道建设纳入城市道路基础设施建设范畴，纳入政府建设计划。

2.加快实施交通需求管理政策。推进小汽车使用政策出台，试点实施中心城拥堵区域交通需求管理特殊措施，逐步提高中心城停车收费标准，由单一的控制拥有向控制拥有与使用并重转变。

（1）建议实施“拥车有其位”政策，将购车位设置为购车前置条件。

（2）建议实施更加严厉的牌照拥有制度，对小汽车进行总量控制，可考虑参考上海的牌照拍卖制度，筹措资金用于支持公交发展。

3.加快出台低碳节能交通政策。加快编制和推行综合交通行业节能减排标准、法规及措施；逐步推行机动车尾气检测维护（I/M）制度；保障低碳交通方式合理运行条件，保障慢行交通合理路权，创造宜居生活环境。

（四）智慧交通保障

1.加强大数据智慧交通应用。以贵阳大数据产业为依托，加强智慧交通产业的研发和应用，通过先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子控制技术、计算机处理技术，形成信息化、智能化、社会化的新型运输系统，使交通基础设施能发挥最大效能。

2.确保综合交通科研资金投入。确立交通主管部门在交通科技创新和应用投入中的主导地位，建立稳定的政府交通科技资金渠道。

3.加强交通科技创新能力。通过新技术的应用，全面提升交通体系服务水平。组织重点交通科技项目攻关和国内外交通科技合作，研究开发新交通方式、新交通工具、新材料、新工艺。组织开展城市综合交通体系规划、智能交通系统、轨道交通装备与运行服务、地下工程施工、高效环保型运输车辆、运输组织优化以及交通环境影响评价等重点领域关键技术的研究开发工作。

4.注重培养综合交通各层次科技人才。编制发布综合交通各领域人才开发目录，加快对跨领域、跨行业的复合型人才的培养。通过重大工程前期规划、建设和管理任务，集聚、锻炼和培育一批科研、技术和管理高素质专业人才，形成以领军人才为核心的创新团队。设立交通科技创新和人才发展专项资金。贯彻落实国家和本市关于加强人才工作的政策措施，全面推进各层次综合交通行业人才队伍的集聚和壮大。