贵阳贵安2024年农村“治厕”工作方案

为持续巩固农村治厕成果，切实提高农村改厕质效，提升农民生活品质，根据《贵阳贵安2024年农村“五治”工作实施方案》，制定本方案。

- 目标任务

巩固提升农村户用卫生厕所2664户，完成问题厕所整改4139户，推进农村卫生厕所县、乡、村三级长效管护运维体系建设。

二、重点工作

（一）深化治厕治水同治

1.进一步推动农村厕所革命与生活污水治理有效衔接。城镇周边，能纳入污水管网的村寨，严格落实改厕与污水处理设施联网并行；远离城镇，但农户居住集中，且地形具备自然落差的村寨，积极探索改厕与无动力、微动力生态设施等相结合模式，实现运维低成本、可持续；人口居住分散的村寨，积极引导农户建设“3+1”即“三格化粪池+”的模式，实现厕所粪污无害化处理及资源化利用。

2.进一步开展厕污同治示范点建设。将“治厕”与“治水”、生活污水治理与农业生产、厕所长效管护与“大数据”服务相结合，探索建立农村黑灰水协同治理、资源化利用、智能化管护的“治厕”新模式。

（二）深化室内厕室外厕同治

3.严格落实厕屋规划选址。新建房屋严格落实《贵阳市农村住宅通用图集》要求，把卫生厕所纳入一体设计审批，做到厕屋入室。

4.稳步推进建新拆旧。积极引导改厕农户将原有旱厕进行拆除或功能性调整，鼓励有条件的区县探索建立旱、旧厕退出补偿机制，确保旱、旧厕有序拆除。

（三）深化公厕私厕同治

5.完善农村厕所管护责任体系。按照“谁使用，谁管护”原则，进一步健全“县级责任主体、镇村管理主体、村民受益主体”的“三位一体”管护责任体系，明确管护主体，落实管护责任，确保农村厕所用好、管好。

6.建立完善农村厕所管护运维体系。坚持建管并重，扎实推进“县有管理部门、乡有管护站、村有协管人员”的三级农村卫生厕所管护运维体系建设。积极引入社会化、专业化、市场化的管护方式，实现农村厕所管护运维常态长效。

7.深入推进“数字”治厕。利用贵阳贵安农村厕所革命数字化平台，将财政支持类公厕和户厕纳入平台在线监管，实现一厕一码统筹管、一码一档闭环管、一数一核智能管、一户一报精准管的数字化管理模式。

（四）深化提升改厕质效

8.推进问题厕所有序整改。紧盯2013年以来财政支持类问题厕所，有序推进整改，确保整改达标，农民满意。

9.常态化开展“回头看”。坚持把农村户厕问题摸排整改贯穿于厕所革命始终，重点聚焦完成问题整改厕所和新建改造农村户厕，持续开展督促检查、技术指导等“回头看”工作，确保问题厕所整改到位，新建厕所能用、管用、好用。

三、工作要求

（一）严标准

严格执行《农村三格式户厕建设技术规范》《农村三格式户厕运行维护规范》《农村集中下水道收集户厕建设技术规范》《贵州省城乡厕所规划建设指引导则（试行）》等技术规范，分类施策，一户一策。严格落实奖补标准，实施农村集中下水道收集户厕改造的奖补标准为2000元/户，实施农村三格式户厕改造的奖补标准为3000元/户，市、县两级按照1：1比例匹配。

（二）严监管

严格落实包保干部、技术指导、过程监管制度，加强全过程监管。建前全面张贴改厕明白卡，抓好政策宣传及“首厕”过关示范，建中强化技术指导、产品质量、施工监管，建后完善档案资料，落实管护制度。

（三）严验收

新建卫生户厕原则上9月底前全面完成。全面落实市、县、乡三级验收制度，严格验收标准，规范验收流程，乡级验收做到户户见面，县级抽验不低于20%，市级复验不低于5%，县、乡验收应于11月底前完成。