筑水字〔2022〕339号

关于贵阳职业技术学院二期扩建工程职业

技术交流综合楼项目（一期）水土保持

方案的批复

贵阳职业技术学院：

你单位报来贵阳职业技术学院二期扩建工程职业技术交流综合楼项目（一期）水土保持方案报告书（以下简称方案）已收悉。贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司组织专家对该方案进行了技术审查，提出了审查意见（详见附件）。经研究，我局基本同意该方案，现批复如下：

一、项目概况

贵阳职业技术学院二期扩建工程职业技术交流综合楼项目（一期）位于贵阳市观山湖区云潭南路609号，项目中心地理坐标：东经106°36′17.09″，北纬26°37′21.22"。本项目为新建工程，项目总用地面积13868.10平方米，建设内容包括职业技术交流综合楼（一期）7层（含4层裙房）及地下1层停车场，总建筑面积为43754.33平方米，其中计容面积31612.66平方米，为职业技术交流综合楼东侧技能培训部分，主要功能包括教学、竞赛、培训、报告演讲等；不计容面积12141.67平方米，为地下停车与设备区，机动车停车位共141辆（含机械停车位45辆），非机动车停车位45辆，为Ⅰ类汽车库。项目建设区水土流失防治责任范围面积为1.39公顷，开挖土石方量16.75万立方米，回填土石方量3.74万立方米，调出方0.39万立方米，外购表土0.09万立方米，废弃土石方12.71万立方米，废弃方运至花溪谷蒙弃土场堆放。工程总投资30340.85万元，其中土建工程投资22491.10万元，资金来源于地方政府专项债券及市级财政资金。项目总工期24个月，已于2022年1月动工，计划于2023年12月竣工。

二、项目建设总体要求

（一）基本同意水土流失防治责任范围为1.39公顷。

（二）基本同意水土流失防治标准执行西南岩溶区一级标准及据此拟定的防治目标值：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率94%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率23%。

（三）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施设计。

（四）基本同意水土保持总投资为98.54万元，本工程为学校项目，属公益性工程，可免缴水土保持补偿费。

（五）基本同意水土保持施工组织设计内容。

（六）基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

三、生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，并重点做好以下工作：

（一）建设单位在今后的工作中要严格按照建设项目“三同时”制度（水土保持措施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）的规定，组织实施好本工程的水土流失防治工作。

（二）严格按照方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。在实施中加强施工管理，防止随意弃渣。植物措施部分可结合绿化美化的需要，提高防治标准，但不得降低及缩减本方案确定的防治标准和防治范围。建设单位应尽量合理安排项目实施时间和施工时序，跨项目综合利用土石方，减少废弃方和外购方。

（三）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向水行政主管部门提交监测季度报告及总结报告。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

四、本项目的地点、规划如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应补充或修改水土保持方案，报我局审批。

五、根据《中华人民共和国水土保持法》、《贵州省水土保持条例》的规定，工程实施中要主动接受项目所在地水行政主管部门的监督指导,按批复的水土保持方案做好水土保持防治工作，根据《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国发〔2017〕46号）和《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保〔2017〕365号)文件要求，生产建设单位在生产建设项目投产使用前，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告，自主开展验收，向社会公开并向贵阳市水务管理局报备。水土保持设施未经验收或者验收不合格，生产建设项目不得投产使用。

附件：《关于报送贵阳职业技术学院二期扩建工程职业技术交流综合楼项目（一期）水土保持方案报告书技术评审意见的报告》（贵水发〔2022〕57号）

2022年11月 28日

送: 贵州柱成环保科技有限公司

贵阳市水务管理局办公室                    2022年11月28日印发

共印7份