筑水字〔2023〕   号

关于贵州工商职业学院（三期）建设项目

（二、三地块）水土保持方案的批复

贵州工商职业学院（统一社会信用代码：52520000599371667L）：

你单位《关于审批<贵州工商职业学院（三期）建设项目（二、三地块）水土保持方案报告书>的申请》收悉。贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司组织对该项目水土保持方案报告书进行了技术审查，基本同意技术评审意见，现批复如下：

一、项目基本情况

贵州工商职业学院（三期）建设项目（二、三地块）位于贵州省贵阳市清镇市清镇职教城双桥路，清镇市发展和改革局对项目进行了备案，项目编码为2020-520181-83-03-190773。贵州工商职业学院（三期）建设项目划分为3个地块，其中1#地块尚未有规划设计内容和建设计划，后续该地块进行规划设计后，须在开工前另行编报水土保持方案。本项目为新建工程，总建筑面积124157平米，其中2#地块用地面积72463平米，计容建筑面积为65210平米，容积率0.9，绿化率35.38%（含人工湖折算的绿化面积），停车位140辆，主要建设教学楼、室内体育用房、图书馆、实习用房、活动用房、综合楼、人工湖、内部道路及绿化等；3#地块用地面积58958平米，计容建筑面积为58947平米，容积率1，绿化率34.70%，停车位70辆，主要建设实训用房、食堂、行政办公用房、后期附属用房、内部道路及绿化等。本项目总占地面积13.14公顷，均为永久征地。项目建设开挖土石方6.01万立方米，回填土石方146.63万立方米，外借土石方140.62万立方米，来源于清镇市滨湖路市政道路工程、清镇市职教城西区中学停车场及配套设施项目等。项目涉及的房屋拆迁采用货币补偿，不涉及专项设施迁改建。项目总投资88000万元，总工期41个月，已于2022年8月动工，计划于2025年12月完工。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意主体工程水土保持评价结论。

（二）基本同意水土流失防治责任范围为13.14公顷。

（三）基本同意水土流失防治标准执行西南岩溶区一级标准及据此拟定的防治目标值：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率94%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率23%。

（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施设计。

（五）基本同意水土保持总投资为923.19万元(主体计列635.30万元，方案新增287.89万元)。其中：工程措施费279.21万元，植物措施费545.95万元，临时措施费16.26万元，独立费用68.06万元（含水土保持监测费27.10万元），基本预备费13.71万元。本项目为修建学校等公益性工程项目，可免交水土保持补偿费。

（六）基本同意水土保持施工组织设计内容。

（七）基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

三、生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，并重点做好以下工作：

（一）按照批复的水土保持方案，优化施工工艺和时序，做好水土保持后续设计，将水土保持措施设计落实到施工图上，加强全过程水土保持管理。

（二）严格按照方案要求落实各项水土保持措施。各类生产建设活动要严格限定在用地范围内，减少地表扰动和植被损坏，提高水土资源利用效率，做好表土的剥离与保护利用，及时采取水土保持措施，有效控制可能造成的水土流失。

（三）建设单位应合理安排项目实施时间和施工时序；跨项目综合利用土石方时应确保外借方的合法性，后续外借方来源若发生变更，应先向我局及清镇市水务管理局报备方量及来源，查验借方项目的合法性，完善土石方综合利用协议，做好台账记录。

（四）向市、县（区）水行政主管部门报告水土保持方案的实施情况，接受水行政主管部门的监督检查。

（五）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，推进监测发现问题及时整改。通过贵州水土保持大数据平台（http://stbc.mwr.guizhou.gov.cn:8081/）提交监测实施方案、季度报告、年度报告和总结报告等资料。

（六）落实并做好水土保持监理工作，应当配备具有水土保持专业监理资格的工程师，确保水土保持工程建设质量和进度。

（七）采购土、石、砂等建筑材料要选择符合规定的料场。

四、根据《贵州省水土保持补偿费征收管理办法》（第163号令）规定，本项目符合第五条（一）情形，免交水土保持补偿费。

五、本项目在投产使用前应通过水土保持设施自主验收，验收结果向社会公开；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我局报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

本批复仅用于项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、林业、生态环境、自然资源等部门审批或核准的内容，生产建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

附件：关于报送《贵州工商职业学院（三期）建设项目（二、三地块）水土保持方案报告书》技术评审意见的报告（贵水发〔2023〕179号）

2023年11月28日

送:清镇市水务管理局、贵州环之源工程技术咨询有限公司

贵阳市水务管理局办公室                  2023年 11 月28日印发

共印5份